PR 5D

G

F

Impl 7d

E

Md A D 4d 44d

D

MC U 5D

C

Vision 1 d

B

Glosario 5 d

A

DSP 7D

Fin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A GLOSARIO |  | 5 DIAS |
| B VISION | A | 1 DIAS |
| C MODELADO DE C. USO | B | 5 DIAS |
| D MODELADO ANALISIS Y D | C | 4 DIAS |
| E IMPLEMENTACION | D | 7 DIAS |
| F PRUEBAS | E | 5 DIAS |
| G DESPLIEUE | F | 7 DIAS |